基建维修项目管理权—西经路2号院宿舍楼大型修缮工程

西经路2号院宿舍楼大型修缮工程施工通过市建委招标办公开招标，中标单位“北京首华建设经营有限公司”。工程监理由国采中心定点的“建研凯勃建设工程咨询有限公司”担任。工程于2013年5月初开工，现已竣工并通过四方验收，现正在进行市建委竣工备案和竣工决算。该工程财政支付300万元，尚有施工、设计、监理尾款60余万元未执行。